- Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 03.12.2013 г. |
| Цели инвестиционной программы | Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация МО ГО «Сыктывкар» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. |

- Показатели эффективности реализации

- инвестиционной программы

| - Наименование - мероприятия | - Наименование - показателей | - Плановые значения - целевых - показателей - инвестиционной - программы | - Фактические значения - целевых показателей - нвестиционной - программы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по исполнению обязательств перед ЕБРР |  | - 251 556,4 |  |
| - Мероприятия по приобретению объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией |  | - 10 981,3 |  |
| - Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения |  | - 113 485,4 |  |
| - Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения |  | - 101 674,8 |  |

- Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

|  | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия, реализуемые за счет тарифов в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Источник финансирования |
| Погашение кредита ЕБРР | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 11 421,5 | Собственные средства |
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 8 852,8 | 7 516,6 | 6 180,3 | 4 844,0 | 3 507,7 | 2 171,4 | 888,3 | Собственные средства |
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | Собственные средства |
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | При возникновении обязательств |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации | 1 774,5 | 1 930,76 | 1 915,9 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Итого | 23 937,4 | 22 757,4 | 21 406,2 | 18 154,1 | 16 817,8 | 15 481,6 | 12 844,7 |  |
| 2.Мероприятия, реализуемые за счет платы за подключение в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство нового водопровода по ул. К. Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская с врезкой в водопровод по ул.Печорская длиной 610 п.м. (Ду=200мм) | 866 138 | 911 177 | 961 292 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов по ул. Микушева | 2019 125 | 2124 119 | 2240 946 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Домны Каликовой с увеличением диаметра от 150 мм до 250 мм длиной 1200 п.м. | 2379 249 | 2502 970 | 2640 634 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Лесопарковой с увеличением диаметра от 63 мм до 160 мм длиной 1275 п.м. | 2101 155 | 2210 415 | 2331 988 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду500мм, общей длиной 4800 п.м., включая проектные работы | 3537 173 | 3072 205 | 12 171 892 | 12 171 892 | 12 171 892 | 12 171 892 | 12 171 892 | Собственные средства |
| Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» | Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с заключаемыми договорами на подключение. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 10 902 841 | 10 820 888 | 20 346 753 | 12 171 892 | 12 171 892 | 12 171 892 | 12 171 892 |  |

- Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

|  | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия, реализуемые за счет тарифов в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Источник финансирования |
| Погашение кредита ЕБРР | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 12 775,1 | 11 421,5 | Собственные средства |
| Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 8 852,8 | 7 516,6 | 6 180,3 | 4 844,0 | 3 507,7 | 2 171,4 | 888,3 | Собственные средства |
| Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | Собственные средства |
| Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | При возникновении обязательств |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| Приобретение объектов нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организации | 2 003,2 | 2 039,0 | 1 317,9 |  |  |  |  | Собственные средства |
| Итого | 24 166,2 | 22 865,6 | 20 808,2 | 18 154,1 | 16 817,8 | 15 481,6 | 12 844,7 |  |
| 2.Мероприятия, реализуемые за счет платы за подключение в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка канализационного коллектора №3 с увеличением диаметра от 500 мм до 600 мм по ул. Домны Каликовой от ул. Ленина до ул. Советской длиной 230 п.м. | 1039 800 | 1093 869 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе № 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм) | 1941 509 | 2042 467 | 2154 803 |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1 этап мероприятия Реконструкция правой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюкого" до КНС "Емваль" диаметром 800 мм включая проектные работы, на участке от ДК-7 до КНС "Емваль", длиной 4030 п.м. | 6219 301 | 5842 903 | 12090 240 | 12090 240 | 12090 240 | 12090 240 | 11490 240 | Собственные средства |
| Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» | Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе сетей водоотведения заявителя, до точки подключения к централизованной системе водоотведения в соответствии с заключаемыми договорами на подключение. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9 200 609 | 8 979 239 | 15 399 075 | 12 090 240 | 12 090 240 | 12 090 240 | 11 490 240 |  |